**Порядок и сроки рассмотрения**

**инвестиционных проектов и принятия на сопровождение**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия в рамках рассмотрения заявления | Срок рассмотрения |
| 1 |  Заявление инвестора о сопровождении инвестиционного проекта либо заявление о включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов Амурской области, организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов, в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития, свидетельство о получении статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития | Регистрация в день поступления |
| 2 | Проверка соответствие формы, содержания и комплектности представленных документов требованиям, установленным [пунктом 4.2](#P136) Регламента | 5 рабочих дней с даты регистрации заявления  |
| 3 | В случае подачи документов, не соответствующих требованиям, уведомление инвестора о необходимости доработки документов в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления | 5 рабочих дней с даты регистрации заявления |
| 4 | В случае если поданные документы по форме и содержанию соответствуют требованиям Регламента, направление запросов в отраслевые органы власти области и в органы местного самоуправления муниципального образования области на территории которого реализуется проект и уведомление инвестору о принятии документов к рассмотрению. |
| 5 | Заключения направляются в Минэкономразвития области  | в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса и документов |
| 6 | Подготовка сводного заключения по проекту | в течение 7 рабочих дней со дня поступления заключения |
| 7 | Рассмотрение на очередном заседании Подкомиссии – принятие решения об одобрении проекта и сопровождении (отказ от приятия на сопровождение) | не позднее 60 рабочих дней с даты регистрации заявления, |
| 8 | Направление инвестору выписка из протокола | 5 рабочих дней со дня принятия решения |
|  | Общий предельный срок  | 89 рабочих дней |